RELATÓRIO DE ANDAMENTO · SETEMBRO 2026

# WATCH ME

Descrição detalhada do projeto e do site

OBJETIVO DESTE DOCUMENTO Registrar o que foi definido e construído até agora no projeto WATCH ME: a proposta do dispositivo, o conteúdo informativo do site, suas escolhas visuais, a estrutura Node.js e o que ainda precisa ser desenvolvido.

## Resumo executivo

WATCH ME é uma proposta de relógio inteligente voltado a facilitar o pedido de ajuda em situações de risco. A ideia central é permitir que a pessoa usuária acione um alerta no relógio, envie uma notificação a contatos escolhidos previamente e compartilhe a localização disponível naquele momento.

Foi criado um site responsivo em Node.js para apresentar o conceito de forma séria e informativa. A página explica o propósito, descreve o fluxo esperado do alerta, apresenta os componentes técnicos considerados, aborda privacidade e limitações e reserva cinco espaços para fotos do protótipo em um carrossel.

ESTADO ATUAL O site é uma apresentação informativa. A aplicação ainda não conecta a um relógio, não coleta localização, não envia mensagens e não possui cadastro de contatos ou integração com serviços de emergência.

## O que este relatório cobre

A motivação e o escopo funcional definidos para a proposta.

O fluxo de funcionamento e as dependências técnicas previstas.

As seções, a identidade visual e os recursos interativos do site.

Os arquivos Node.js criados, como executar o projeto e as próximas etapas.

01 · CONCEITO E FUNCIONAMENTO

# A proposta WATCH ME

O conceito descreve um dispositivo vestível de acionamento manual conectado a uma rede pessoal de apoio. O objetivo é transmitir uma informação inicial útil; o relógio não substitui serviços policiais, médicos ou canais oficiais.

## Problema que a proposta aborda

Em uma situação de risco, desbloquear um telefone, abrir um aplicativo e localizar uma função de emergência pode ser difícil. O WATCH ME explora a possibilidade de iniciar um pedido de apoio por meio de uma interação física no pulso e encaminhar a localização a pessoas previamente escolhidas.

## Fluxo de uso previsto

| ETAPA | AÇÃO NO CONCEITO | INFORMAÇÃO / DEPENDÊNCIA |
| --- | --- | --- |
| 1 · Acionamento | A pessoa pressiona o botão de alerta do relógio. | O controle precisa ser acessível e reduzir acionamentos acidentais. |
| 2 · Posicionamento | O dispositivo associa a localização disponível ao alerta. | A disponibilidade e a precisão variam conforme sinal e ambiente. |
| 3 · Transmissão | O sistema envia a notificação para os contatos cadastrados. | É necessária conectividade por rede móvel ou por outro dispositivo conectado. |
| 4 · Recebimento | Os contatos consultam o alerta e a posição compartilhada. | A resposta depende da disponibilidade e da ação dos destinatários. |

## Elementos técnicos considerados

| ELEMENTO | PAPEL NO CONCEITO | PONTO A VALIDAR |
| --- | --- | --- |
| Botão de alerta | Iniciar manualmente o envio da notificação. | Posição, pressão necessária, discrição, confirmação e prevenção de erro. |
| GPS / GNSS | Estimar a posição do dispositivo para incluí-la no alerta. | Precisão em área aberta, locais internos, obstáculos e tempo de obtenção. |
| Conectividade | Transportar o alerta e a localização aos destinatários. | Cobertura, consumo de energia, dependência de celular e falhas de envio. |
| Lista de contatos | Definir previamente quem recebe as notificações. | Consentimento, atualização, confirmação de recebimento e gestão segura. |

LIMITES DE DESEMPENHO Cobertura de rede, bateria, sinal de posicionamento, configuração do aparelho e integração entre componentes afetam a operação. O site apresenta o comportamento pretendido, mas não comprova desempenho de um produto.

02 · SITE INFORMATIVO

# Conteúdo e organização da página

O site apresenta a proposta com uma hierarquia direta: começa pelo propósito, explica o fluxo e os componentes e termina com privacidade e limites. A navegação superior leva às seções principais.

| SEÇÃO | CONTEÚDO APRESENTADO |
| --- | --- |
| Abertura | Resumo da proposta, chamada para explorar o funcionamento e aviso de que se trata de conceito em desenvolvimento. |
| O projeto | Contextualiza a necessidade, explica o objetivo do relógio e resume acionamento, contatos e localização. |
| Fluxo de funcionamento | Apresenta em quatro etapas o acionamento, posicionamento, transmissão e recebimento do alerta. |
| Componentes e requisitos | Descreve botão, posicionamento, conectividade e gestão de contatos; registra itens a validar. |
| Galeria | Carrossel com cinco espaços provisórios para imagens do dispositivo e do processo de prototipagem. |
| Privacidade e limites | Explica consentimento, transparência e proteção dos dados de localização; informa o estado conceitual e limitações. |
| Encerramento | Retoma a finalidade do projeto e oferece um caminho de volta ao início. |

## Direção visual aplicada

A apresentação visual foi refeita seguindo a referência fornecida: cabeçalho branco e limpo, área de abertura azul-escura, detalhes em turquesa e texto em tons neutros de alto contraste. O layout usa seções bem delimitadas, títulos objetivos, cartões informativos e espaçamento regular. A intenção é aproximar o projeto de um portal informativo profissional, em vez de uma página promocional lúdica.

| DECISÃO | APLICAÇÃO NO SITE |
| --- | --- |
| Paleta | Azul para confiança e estrutura; turquesa para ações e destaques; branco e cinzas claros para leitura. |
| Tipografia | Famílias sem serifa, com títulos de maior peso e texto corrido simples. |
| Hierarquia | Números de seção, subtítulos e etiquetas identificam a função de cada bloco. |
| Responsividade | O layout reorganiza a navegação, os cartões e as colunas em telas menores. |
| Acessibilidade básica | Idioma pt-BR, link para pular ao conteúdo, rótulos acessíveis nos controles e suporte a movimento reduzido. |

## Carrossel de imagens

Foram preparados cinco espaços visuais identificados para receber fotografias do relógio, interface, componentes, desenvolvimento e contexto de uso. O carrossel tem botões de anterior e próximo, indicadores clicáveis e contador de posição. As imagens atuais são apenas espaços reservados; não foram fornecidas fotos reais do protótipo.

03 · IMPLEMENTAÇÃO

# Estrutura Node.js e arquivos

A aplicação usa um servidor HTTP nativo do Node.js e arquivos estáticos locais. Essa estrutura mantém a apresentação simples e executável sem instalar dependências de terceiros.

| ARQUIVO | RESPONSABILIDADE |
| --- | --- |
| package.json | Define metadados básicos do projeto e o comando npm start. |
| server.js | Inicia o servidor HTTP, serve arquivos de public, define tipos MIME básicos e usa a porta indicada por PORT ou a porta 3000. |
| public/index.html | Contém o conteúdo em português, a estrutura semântica da página, as seções do site, o desenho conceitual do relógio e os cinco espaços de foto. |
| public/styles.css | Define cores, tipografia, layout, aparência do relógio ilustrativo, cartões, responsividade e regras para movimento reduzido. |
| public/app.js | Controla o carrossel: navegação, pontos, contador, rotação automática e pausa quando o cursor está sobre o carrossel ou o foco está dentro dele. |

## Como executar localmente

COMANDO Abra um terminal na pasta do projeto e execute: npm start Depois, abra http://localhost:3000 no navegador.

A porta pode ser alterada por meio da variável de ambiente PORT. O servidor lê apenas arquivos dentro da pasta public e retorna erro 404 quando o arquivo solicitado não existe.

## O que a implementação não contém

Não existe API para criar, editar ou armazenar uma lista de contatos de emergência.

Não há integração com GPS, GNSS, Bluetooth, modem celular ou relógio físico.

Nenhum alerta é enviado por SMS, ligação, aplicativo ou outro canal.

A localização exibida na ilustração e os estados do relógio são elementos demonstrativos, não dados ao vivo.

Não há autenticação, banco de dados, painel de usuário, mapa ou monitoramento em tempo real.

DISTINÇÃO IMPORTANTE A expressão “em tempo real” descreve a intenção da funcionalidade do produto futuro. No site atual, não há localização em tempo real nem transmissão de alertas.

04 · ESTADO E PRÓXIMAS ETAPAS

# O que foi feito e o que falta

O trabalho realizado até agora estabeleceu a apresentação do conceito e criou a base visual e técnica de uma página informativa. A etapa seguinte é decidir e validar o funcionamento do produto, antes de comunicar capacidades como funções concluídas.

## Concluído até o momento

Definição do nome WATCH ME e do conceito de relógio inteligente com botão de alerta, contatos predefinidos e compartilhamento de localização.

Criação de um site de apresentação em Node.js, HTML, CSS e JavaScript sem dependências externas.

Reformulação da identidade visual para aproximar o resultado da referência: azul, turquesa, fundo claro e hierarquia informativa.

Inclusão de conteúdo sobre fluxo de uso, componentes, condições técnicas, privacidade e limitações.

Criação do carrossel funcional com cinco espaços preparados para receber fotografias reais.

## Próximas etapas recomendadas

| ETAPA | TRABALHO A REALIZAR | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- |
| 1 · Definir requisitos | Escolher se o relógio se conecta diretamente à rede móvel ou depende de um telefone; definir destinatários, conteúdo do alerta e comportamento em caso de falha. | Escopo técnico e de uso verificável. |
| 2 · Criar protótipo físico | Selecionar placa, botão, fonte de energia, módulo de posicionamento e meio de comunicação. | Dispositivo experimental que permita testes controlados. |
| 3 · Implementar serviço | Criar backend, interface de configuração e método de entrega de notificações, com autenticação e registro técnico apropriados. | Fluxo integrado, sem expor contatos ou localização indevidamente. |
| 4 · Proteger dados | Definir consentimento, acesso, armazenamento, retenção, exclusão e tratamento de incidentes. | Regras documentadas de privacidade e segurança. |
| 5 · Testar com segurança | Medir precisão, tempo de envio, autonomia, cobertura, falhas, uso acidental e acessibilidade. | Evidências sobre limites reais e melhorias necessárias. |
| 6 · Atualizar o site | Adicionar fotos autênticas, resultados medidos e status de cada função, sem apresentar planos como capacidades disponíveis. | Apresentação fiel ao estado comprovado do projeto. |

## Síntese

Até este momento, WATCH ME conta com uma proposta documentada e um site informativo responsivo. O material explica o valor pretendido e registra dependências e riscos, mas o produto eletrônico e os serviços de localização e envio de alerta continuam como trabalho futuro. Fotos reais, testes e decisões de arquitetura ainda serão necessários para avançar de conceito para protótipo funcional.

FIM DO RELATÓRIO · WATCH ME